Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | EcoPulse. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software - Diseño e implementación de una plataforma digital para la visualización de métricas ambientales recolectadas por sensores. - Utilización de herramientas de desarrollo modernas, frameworks y buenas prácticas de programación. Bases de datos - Diseño y administración de bases de datos para almacenar información de sensores ambientales. - Estructuración eficiente del almacenamiento y consultas para un acceso rápido y confiable a los datos. Sistemas distribuidos y conectividad - Integración de dispositivos IoT o sensores con la plataforma a través de protocolos de red. - Envío, recepción y sincronización de datos en tiempo real o bajo demanda. Interacción humano-computadora (IHC) - Desarrollo de una interfaz amigable, intuitiva y accesible para usuarios técnicos y no técnicos. - Visualización gráfica de métricas clave (temperatura, humedad, calidad del aire, etc.). Gestión de proyectos tecnológicos - Planificación y ejecución de un proyecto tecnológico siguiendo metodologías ágiles o tradicionales. - Documentación de requerimientos, diseño técnico y evaluación de resultados. Análisis de datos con técnicas de clustering - Aplicación de algoritmos de aprendizaje no supervisado (como K-means, DBSCAN o jerárquico) para identificar patrones o grupos dentro de los datos ambientales. - Interpretación de los clusters obtenidos para detectar zonas de riesgo, comportamientos atípicos o clasificaciones útiles del entorno monitoreado. - Visualización y explicación de resultados a través de dashboards o reportes integrados en la plataforma. Innovación y tecnologías emergentes - Aplicación de tecnologías emergentes como IoT y análisis de datos para ofrecer soluciones de bajo costo. Enfoque en sostenibilidad, accesibilidad y apoyo a la toma de decisiones mediante información ambiental procesada. |
| Competencias | 1. Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo con los estándares definidos por la industria. 2. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. 3. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. 4. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. 5. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. 6. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. 7. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 8. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industriales. 9. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. 10. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. 11. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. 12. Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio, de acuerdo con las necesidades de la organización. 13. Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando operatoria matemática básica, relaciones proporcionales y álgebra básica. 14. Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando elementos de la estadística descriptiva. 15. Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. 16. Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. 17. Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Este proyecto tiene como propósito desarrollar una plataforma de visualización de métricas ambientales que funcione en conjunto con un dispositivo de recolección de datos. La iniciativa APT busca ser un apoyo complementario a los sistemas de monitoreo ya existentes, con el fin de fortalecer la capacidad de observación y análisis frente a los efectos del cambio climático y la contaminación ambiental. El enfoque principal es generar información confiable y oportuna que permita comprender mejor el entorno, apoyar la prevención de riesgos y facilitar la toma de decisiones por parte de comunidades, instituciones y autoridades. ¿Qué problema busca solucionar? El cambio climático y la contaminación ambiental impactan cada vez más en la calidad de vida en Chile. Sus efectos se reflejan en temperaturas extremas, deterioro de la calidad del aire, menor disponibilidad de agua y mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, lo que afecta directamente la salud, la seguridad, la economía y el bienestar social. Actualmente, los sistemas de monitoreo ambiental existentes no siempre ofrecen cobertura suficiente ni información oportuna para apoyar la prevención y la gestión de riesgos. Por ello, el proyecto busca complementar estos sistemas mediante una solución tecnológica que permita recolectar, analizar y visualizar variables ambientales clave como temperatura, humedad y calidad del aire. ¿Por qué es relevante este tema para la Ingeniería en Informática? La Ingeniería en Informática desempeña un rol esencial en la construcción de soluciones tecnológicas que tienen impacto positivo en la sociedad. Este proyecto integra diversas áreas del campo profesional: - Desarrollo de software para la visualización clara e interactiva de métricas ambientales. - Análisis de datos mediante clustering y técnicas de identificación de patrones, generando información útil para la toma de decisiones. - Conectividad IoT entre sensores de medición y plataformas web. - Diseño de sistemas escalables y resilientes, orientados a fortalecer la gestión ambiental y la capacidad de respuesta frente a eventos extremos. Asimismo, el proyecto está alineado con tendencias actuales en el ámbito laboral, como la transformación digital, la sustentabilidad y el uso de tecnologías emergentes en beneficio del bien común. ¿Dónde se sitúa esta problemática? Chile se caracteriza por una amplia diversidad de climas y ecosistemas, que van desde el desierto más árido del mundo hasta glaciares en el extremo sur. Esta riqueza natural hace que el monitoreo ambiental sea esencial para comprender el comportamiento del entorno, generar información valiosa y apoyar la gestión sostenible de los recursos. El proyecto cobra especial relevancia en regiones donde el cambio climático y la contaminación tienen impactos significativos, como la zona norte (sequías prolongadas), la zona centro-sur (contaminación atmosférica y variaciones extremas de temperatura) y el sur austral (retroceso de glaciares y fragilidad de ecosistemas). ¿A quiénes impacta? - Estudiantes y docentes de instituciones educativas, que podrán usar la plataforma en proyectos pedagógicos y de investigación ambiental. - Municipios y organizaciones sociales, que dispondrán de información ambiental para fortalecer la prevención y la gestión de emergencias. - Instituciones y organismos públicos, que podrán complementar sus sistemas de monitoreo con información adicional y visualizaciones claras. - Personas que viven en los sectores más afectados por fenómenos meteorológicos extremos, cuya calidad de vida se ve comprometida por sequías, olas de calor, inundaciones o contaminación del aire. - La ciudadanía en general, al acceder a datos ambientales confiables que fomenten la conciencia ecológica y la adaptación frente al cambio climático. ¿Cuál es el aporte de valor del proyecto? El valor del proyecto se expresa en dos dimensiones principales: - Científica y tecnológica - Genera información ambiental confiable y complementaria a los sistemas de monitoreo existentes. - Aplica técnicas de análisis de datos para identificar patrones y tendencias de interés. - Ofrece una plataforma digital que permite la visualización y difusión de métricas ambientales en tiempo real. - Social y ambiental - Fortalece la capacidad de prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos. - Contribuye a la gestión sostenible de los recursos naturales. - Promueve la conciencia y educación ambiental, facilitando la participación de comunidades y actores sociales. En resumen, este proyecto no solo responde a una necesidad técnica, sino que propone una solución escalable y de alto impacto, orientada a comunidades, instituciones y territorios donde la tecnología es clave para anticipar eventos meteorológicos extremos, fortalecer los sistemas de prevención y evacuación, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. |
| 2. Objetivos | - Diseñar la arquitectura del sistema que integre sensores IoT, una base de datos robusta y la plataforma web, garantizando conectividad, escalabilidad y eficiencia en la transmisión y almacenamiento de datos ambientales. - Implementar una base de datos optimizada para el registro estructurado de información ambiental, asegurando su disponibilidad para análisis en tiempo real e históricos. - Desarrollar una interfaz web intuitiva que permita la visualización gráfica y comprensible de métricas ambientales, favoreciendo la interpretación y la toma de decisiones. - Aplicar algoritmos de clustering y análisis avanzado sobre los datos recolectados, con el fin de identificar patrones, detectar comportamientos atípicos y generar información útil para la prevención y gestión ambiental. - Incorporar prácticas de seguridad en la plataforma que protejan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos recolectados y procesados. - Ejecutar pruebas de funcionamiento y validación, evaluando la confiabilidad de los datos, el rendimiento del software y la capacidad de respuesta del sistema frente a distintos escenarios ambientales. - Planificar y gestionar el desarrollo del proyecto mediante la definición de sprints, tareas priorizadas y cronogramas de trabajo que aseguren la finalización en el periodo académico establecido. |
| 3. Metodología | EcoPulse se abordará aplicando SCRUM (metodología ágil), lo que permitirá organizar el trabajo en iteraciones cortas, entregar avances de manera incremental y adaptarnos a los cambios que puedan surgir durante el desarrollo. Este enfoque asegura que podamos construir un MVP (Producto Mínimo Viable) antes del cierre del proyecto, validando las funcionalidades y obteniendo retroalimentación temprana. Además, la aplicación de SCRUM facilitará que el proyecto pueda seguir escalando, incorporando nuevas funcionalidades y mejoras de manera ordenada y sostenible en el tiempo. Funciones y responsabilidades del equipo: - Scrum Master: Será responsable de facilitar la aplicación de la metodología, promover la comunicación dentro del equipo y apoyar la resolución de impedimentos. - Equipo de Desarrollo: Integrado por dos miembros, quienes se encargarán de la implementación técnica del proyecto, abarcando el diseño, programación, pruebas y documentación necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos. - Especialista en Machine Learning: Tendrá la responsabilidad de diseñar, entrenar y optimizar modelos de aprendizaje automático, así como integrarlos en el sistema para mejorar la precisión, la eficiencia y el valor entregado por la solución tecnológica. - QA (Quality Assurance): Será responsable de diseñar y ejecutar planes de prueba, validar el cumplimiento de los criterios de aceptación de las historias de usuario, garantizar la calidad del software entregado y reportar errores o mejoras al equipo de desarrollo. De esta manera, cada integrante tendrá un rol claro dentro del proyecto, favoreciendo la colaboración, el trabajo organizado y la entrega de resultados de valor en cada sprint. |
| 4. Desarrollo | El desarrollo del Proyecto APT EcoPulse se organizó mediante la metodología ágil Scrum, estructurándose en un Sprint 0 y cuatro sprints de trabajo incremental. Cada iteración tuvo objetivos concretos y entregables funcionales que permitieron avanzar progresivamente hacia el resultado final del sistema. Sprint 0 – Configuración inicial y preparación técnica Este sprint se enfocó en habilitar las bases técnicas y organizativas necesarias para iniciar el proyecto. Las principales actividades fueron: Configuración del repositorio GitHub y definición del flujo de trabajo colaborativo. Instalación y preparación del entorno de desarrollo (Next.js, Node.js, PostgreSQL). Definición inicial del Product Backlog, Épicas e Historias de Usuario. Diseño preliminar de la arquitectura del sistema. Configuración de base de datos en PostgreSQL y estructura inicial de tablas. Este sprint permitió establecer los cimientos del proyecto asegurando orden, trazabilidad y claridad del alcance desde la primera semana. Sprint 1 – Implementación del Dashboard Base y Alertas Iniciales El objetivo de este sprint fue construir el primer incremento visible del sistema. Las actividades desarrolladas fueron: - Implementación del Dashboard principal y visualización de métricas (HU001). - Habilitación del filtrado básico de datos y navegación inicial. - Creación del módulo de reportes históricos. - Implementación de la lógica de alertas críticas y ventanas emergentes básicas. - Integración con la base de datos para obtener mediciones en tiempo real e históricas. - Generación de Burndown Chart, Sprint Review, Sprint Retrospective y documentación técnica asociada. El primer MVP quedó funcional al término del sprint, permitiendo visualizar datos ambientales reales por primera vez. Sprint 2 – Exportaciones, autenticación y configuraciones avanzadas Este sprint se centró en funcionalidades de administración y exportación. Las actividades principales fueron: - Implementación del inicio de sesión de administradores (autenticación, expiración y validaciones). - Exportación de reportes en PDF/CSV y manejo de estados vacíos. - Persistencia y visualización del historial de alertas. - Implementación de la configuración del Dashboard para administradores (agregar, ordenar y ocultar gráficos). - Primeros endpoints de exportación de patrones y datos procesados. - Desarrollo de pruebas unitarias y regresión para garantizar la estabilidad del sistema. Sprint 3 – Interactividad, análisis avanzado y métricas descriptivas Este sprint estuvo orientado a enriquecer el análisis de datos y mejorar la experiencia de usuario. Las actividades incluyeron: - Implementación del filtro por rango de fechas en el Dashboard. - Cálculo de estadística descriptiva (mínimo, máximo, promedio) para cada serie. - Habilitación de interactividad avanzada en los gráficos (zoom, pan, drill-down). - Detección y resaltado de outliers con configuraciones de sensibilidad. - Consolidación de consultas optimizadas y pruebas end-to-end. El Dashboard evolucionó a una herramienta más analítica, permitiendo al usuario interpretar los datos con mayor profundidad y precisión. Sprint 4 – Métricas de uso y cierre del sistema El último sprint se enfocó en completar funcionalidades finales del sistema y preparar su presentación: - Implementación del contador persistente de visitas y endpoint asociado. - Visualización del total de visitas en la interfaz. - Mecanismos de resiliencia y mensajes de fallo cuando el servicio no está disponible. - Pruebas de concurrencia básica y QA final. - Preparación del cierre del proyecto, documentación de uso y empaquetado de evidencias. Con esto, EcoPulse quedó finalizado y listo para presentación. Facilitadores A lo largo del proyecto, varios factores contribuyeron positivamente al avance: - Trabajo colaborativo constante entre los miembros del equipo, lo que permitió distribuir tareas según fortalezas individuales. - Definición clara del Product Backlog y priorización mediante MoSCoW, lo que facilitó tomar decisiones razonadas sobre el alcance. - Documentación disciplinada: Sprint Backlogs, Reviews, Retrospectives y Burndown Charts permitieron mantener trazabilidad completa. - Arquitectura bien definida desde el Sprint 0, lo que evitó retrabajo técnico en etapas posteriores. - Impediment Logs utilizados activamente, permitiendo resolver problemas de forma ordenada y transparente. Dificultades enfrentadas Basado en los Impediment Log de cada sprint, las principales dificultades fueron: Sprint 0 - Problemas en la instalación de dependencias del entorno. - Inconsistencias entre configuraciones locales y de la base de datos remota. - Solución: estandarización de ambientes y creación de plantillas comunes. Sprint 1 - Ajustes necesarios en el modelo de datos para soportar nuevas estructuras. - Una historia de usuario quedó obsoleta (HU020-EP001). - Solución: refactor del modelo, actualización de documentación y eliminación de la HU. Sprint 2 - Dificultades con las exportaciones (tamaños de archivo, formato del PDF). - Problemas de expiración de sesión y validaciones en login. - Solución: ajustes en la lógica backend, pruebas adicionales y depuración colaborativa. Sprint 3 - Problemas de rendimiento en gráficos con datasets grandes. - Inconsistencias en detección de outliers según sensibilidad configurada. - Solución: optimización de consultas, debounce de eventos e implementación refinada de filtros. Sprint 4 - Problemas de compatibilidad tras actualizar versiones del entorno, lo que retrasó la ejecución de pruebas. - Errores al ejecutar npm run build durante el proceso de generación de la imagen Docker. Solución: creación de una rama de actualización, ajuste de drivers y dependencias, corrección de configuraciones de build y validación posterior antes del despliegue. Ajustes realizados durante el proyecto Durante el desarrollo del proyecto fue necesario realizar ajustes específicos al Product Backlog para mantener la coherencia del alcance con los tiempos reales de la asignatura. Las historias de usuario que fueron descartadas por complejidad, baja prioridad o falta de tiempo fueron: - HU003-EP001 – Configurar componentes, tipos de gráficos y orden dinámico. - HU006-EP001 – Interactividad avanzada (zoom y drill-down). - HU008-EP002 – Detección y resaltado de outliers. - HU012-EP003 – Reportes personalizados. - HU013-EP004 – Métricas de uso (visitas). - HU014-EP004 – Exportar métricas de uso. - HU016-EP005 – Ventanas emergentes modales. - HU020-EP001 – Historia obsoleta sin alias. Sin embargo, estos ajustes NO significaron pérdida de funcionalidad. Cada historia descartada fue reemplazada o fusionada con nuevas historias más pequeñas, específicas y alcanzables dentro del sprint correspondiente (por ejemplo, HU021, HU022), manteniendo los objetivos principales del sistema sin comprometer la calidad final. Estos ajustes permitieron: - Mantener un progreso sostenible. - Garantizar entregables reales en cada sprint. - Evitar sobrecarga del equipo y cumplir con los plazos establecidos. |
| 5. Evidencias | Las evidencias recopiladas durante el desarrollo del Proyecto APT EcoPulse permiten visualizar de manera clara y ordenada las distintas etapas de trabajo, así como los resultados obtenidos al finalizar cada sprint. Estas evidencias documentan el proceso completo, desde la planificación inicial hasta la implementación funcional del sistema, y aseguran la trazabilidad del proyecto conforme a los estándares de la disciplina. En primer lugar, se incluyen las historias de usuario, las épicas y el Product Backlog, los cuales permiten comprender el alcance funcional del proyecto y la priorización de requerimientos. Estos documentos evidencian cómo se estructuró el trabajo desde la perspectiva del usuario y cómo se organizaron las funcionalidades del sistema de forma incremental. Complementando lo anterior, se adjuntan los Sprint Backlogs, las Sprint Reviews y las Sprint Retrospectives, que permiten visualizar el avance iterativo del proyecto, los logros obtenidos en cada iteración, los ajustes realizados y las mejoras aplicadas al proceso de desarrollo. Estos documentos reflejan la aplicación práctica de la metodología Scrum y el compromiso del equipo con la mejora continua. También se incorporan la Matriz de Riesgos, el Impediment Log y las actas de reunión, que permiten comprender las decisiones técnicas, la gestión de riesgos y la resolución de problemas a lo largo del proyecto. Su inclusión demuestra la capacidad del equipo para anticipar dificultades, registrar contingencias y asegurar la continuidad del desarrollo. En cuanto a los resultados técnicos, se presenta la arquitectura del sistema, que detalla los componentes, flujos de datos, servicios y bases de datos utilizados. Esta evidencia permite visualizar la estructura del software y entender cómo se integran sus diferentes módulos. Asimismo, se incluyen los Burndown Charts, que muestran el ritmo de trabajo y el progreso del equipo según lo planificado en cada sprint. Finalmente, se adjuntan los incrementos del software, es decir, las versiones funcionales del sistema entregadas al término de cada sprint. Estas evidencias representan el resultado tangible del proyecto, permitiendo demostrar el cumplimiento de los objetivos, la correcta implementación de funcionalidades clave y la coherencia entre lo planificado y lo desarrollado. En conjunto, estas evidencias permiten comprender de manera integral el desarrollo del Proyecto APT EcoPulse, mostrando tanto el proceso como sus resultados finales, y validando el trabajo realizado desde una perspectiva técnica, metodológica y profesional. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales Cristóbal Álvarez Moya La participación en EcoPulse me permitió profundizar significativamente en mi principal ámbito de interés: el análisis de datos. El trabajo con métricas ambientales reales, la estructuración de datos y la interpretación de resultados reforzaron mi motivación por continuar especializándome en esta área. Este proyecto me permitió confirmar que disfruto transformar información cruda en conocimiento útil, validar patrones y generar visualizaciones comprensibles para distintos tipos de usuarios. Además, el diseño de consultas, la optimización de procesos y la integración entre frontend–backend fortalecieron mi comprensión del ciclo completo de los datos. Después de completar el Proyecto APT, mis intereses profesionales se mantienen alineados al análisis de datos, pero ahora con una visión más amplia: integrar analítica con desarrollo de software y visualización avanzada para proyectos que requieran evidencia para la toma de decisiones. Benjamín Cerón Reyes EcoPulse reafirmó y amplió mis intereses profesionales en la gestión, administración y modelamiento de bases de datos. Trabajar con información ambiental dinámica me obligó a considerar aspectos de escalabilidad, consistencia y diseño eficiente, lo que consolidó mi motivación por este campo. El proyecto también me permitió fortalecer habilidades transversales, especialmente trabajo en equipo, comunicación efectiva y toma de decisiones técnicas bajo presión. Comprender el impacto que tiene una buena gestión de datos en el funcionamiento de un sistema completo me reafirma que este es el camino profesional que quiero seguir. Luego de finalizar el Proyecto APT, mis intereses se mantienen, pero ahora incorporó un enfoque más estratégico: trabajar no solo en bases de datos, sino también en soluciones que integren análisis, optimización y soporte a sistemas complejos. Diego Herrera Rodríguez El desarrollo de EcoPulse estuvo totalmente alineado con mis intereses iniciales en análisis de datos y desarrollo de software. La construcción de funcionalidades completas, el diseño de la arquitectura de la plataforma y la integración de diversos componentes técnicos fortalecieron mis competencias y confirmaron que disfruto resolver problemas reales mediante tecnología. El uso de metodologías ágiles, las pruebas continuas y la necesidad de adaptar el sistema a nuevos requerimientos reforzaron mi interés por la ingeniería de software aplicada a proyectos con impacto. Tras finalizar el Proyecto APT, mis intereses se mantienen firmes, pero ahora sumó un nuevo enfoque hacia la arquitectura de sistemas escalables, al ver cómo las decisiones iniciales afectan el desarrollo a largo plazo. Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT Cristóbal Álvarez Moya A futuro me interesa profundizar en áreas como analítica avanzada, ciencia de datos y visualización profesional. Me gustaría explorar el diseño de modelos predictivos y el desarrollo de dashboards empresariales con mayor nivel de personalización. Laboralmente me proyecto trabajando en equipos donde la toma de decisiones dependa de datos, ya sea en empresas tecnológicas, industrias ambientales o instituciones que requieran análisis continuo de información. Benjamín Cerón Reyes Quisiera seguir profundizando en modelado de datos, optimización de bases y diseño de sistemas de almacenamiento. También me interesa explorar áreas como DevOps orientado a pipelines de datos y soluciones cloud para analítica. Profesionalmente me proyecto en roles relacionados con administración de bases de datos, analista de datos o desarrollador backend, donde pueda aplicar lo aprendido en EcoPulse y seguir creciendo en entornos colaborativos. Diego Herrera Rodríguez Me gustaría continuar fortaleciendo mis conocimientos en desarrollo de software, arquitectura de sistemas y análisis de datos. También me interesa investigar herramientas modernas para construir soluciones escalables, seguras y de alto rendimiento. En el ámbito laboral me proyecto como desarrollador full stack o ingeniero de software, participando en proyectos donde la tecnología tenga impacto real en la toma de decisiones y en la mejora de procesos organizacionales. |