Retrospectiva del primer Sprint 0

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Team Scrum: Se completó con éxito la configuración inicial del entorno de trabajo, incluyendo la creación del repositorio, la conexión a la base de datos PostgreSQL y la estructura del pipeline de datos. El equipo logró coordinar sus tareas de forma ordenada en Trello, y se avanzó correctamente en la definición del Product y Sprint Backlog. Se establecieron buenas prácticas de documentación y se subieron los primeros artefactos del proyecto (riesgos, épicas, historias y backlog). Product Owner: Se consiguió estructurar las épicas y descomponerlas en historias de usuario coherentes, vinculandose con los objetivos del sistema EcoPulse. Además, se logró una correcta alineación del equipo respecto a los entregables de la Fase 2 y los criterios de priorización (MoSCoW). La coordinación general permitió cerrar el sprint dentro del plazo planificado de cinco días. Scrum Master: El equipo se adaptó adecuadamente a la metodología Scrum, estableciendo una comunicación fluida y reuniones efectivas. Se logró crear una estructura clara de trabajo colaborativo, utilizando Trello, Drive y los reportes diarios como herramientas de transparencia y seguimiento. La participación del equipo fue constante y proactiva durante toda la iteración. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (Errores) | Team Scrum: Algunas tareas técnicas, como la integración del flujo de datos en Pub/Sub y la definición de las tablas del modelo, requirieron más tiempo del esperado debido a la complejidad del entorno y los ajustes necesarios. También se detectaron pequeñas diferencias en los formatos de los documentos de Excel y algunos problemas de compatibilidad al unificar los reportes del equipo. Product Owner: La definición inicial de algunas historias de usuario no fue del todo precisa en cuanto al esfuerzo y estimación, lo que generó pequeñas descoordinaciones entre los puntos del backlog y las horas reflejadas en el burndown chart. Scrum Master: Las primeras daily meetings resultaron algo extensas y dispersas, principalmente porque se estaban estableciendo los lineamientos del proyecto. Faltó definir desde el inicio un canal único para registrar los avances diarios y centralizar los documentos, lo que generó pequeñas demoras en la consolidación de información. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Team Scrum: Estandarizar los formatos de documentación (matrices, backlog, reportes) para evitar confusiones y mantener consistencia en todos los entregables. Automatizar parte de los registros con hojas de cálculo vinculadas al Trello para un seguimiento más claro del progreso. Product Owner: Revisar y refinar las historias de usuario antes del Sprint Planning del siguiente sprint, incluyendo estimaciones más ajustadas en puntos y horas. Consolidar los criterios de aceptación de cada historia directamente en la plantilla de backlog. Scrum Master: Optimizar las reuniones diarias para que sean más breves y enfocadas, definiendo un template estándar de reporte de avances (“Lo que hice / Lo que haré / Impedimentos”). Además, mantener la documentación actualizada en una carpeta compartida y promover el registro continuo en Trello para mejorar la trazabilidad del trabajo. |