ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 26 de Septiembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 006 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Cristóbal Álvarez: Confirmó que ya cuenta con el diseño de la base y los respaldos listos. Explicó que dedicará tiempo a preparar scripts de carga y generación de datos de prueba, lo que permitirá alimentar tanto la base de pruebas como la de producción en el futuro. Diego Herrera: Indicó que la responsividad inicial ya está asegurada y que ahora comenzará a implementar pruebas de conexión con datos ficticios. Señaló como próximo paso el desarrollo de una API que permita comunicar la base de datos con la interfaz web. Benjamín Cerón: Explicó que completó la Matriz de Riesgos y avanzó en la planificación de los Backlogs. Mencionó que ahora se centrará en organizar el Burndown Chart y dejar establecida la dinámica de documentación de minutas de Daily Meeting.