ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 30 de Septiembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 008 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Creó el carrusel de la página principal con imágenes y diseño listo. Actualmente está trabajando en los componentes tipo card para la información de la página principal. Como siguiente paso, dejará terminadas las cards e iniciará el diseño de los dashboards y otros elementos. Cristobal Álvarez : Aprovisionó la base de datos de pruebas en GCP, creó la BD con el script SQL, configuró reglas para autocompletar fecha y hora en datos_dispositivo e insertó datos de ejemplo en dispositivo y datos_dispositivo. Próximo: crear un script que inserte datos dummy en la BD de pruebas. Falta rellenar tablas que alimenten las demás y aprovisionar la base de datos real a utilizar. Benjamín Cerón: Completó el Sprint Backlog del Sprint 1 y dejó pendiente consultar el tema de horas del sprint. Próximo: finalizar el Burndown Chart. Falta además preparar el Impediment Log y consultar por la plantilla correspondiente.