ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 02 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 010 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Implementó Recharts para los gráficos, definió qué gráficos usar y generó datos ficticios para pruebas. Pendiente y por hacer: conectar la BD a la interfaz web, probar con datos reales de la BD y crear la API de la BD de prueba para validar el traspaso de datos. Cristóbal Álvarez: Aprovisionó la BD de producción con entrada pública y privada y ajustó el script de inserción para eventos climatológicos (tormenta eléctrica, ola de calor, alto indicio de smog y frío), dejando nulos ante errores de medición. Falta sacar muestra del dataset, rellenar las tablas que alimentan los modelos (producción y pruebas) y crear el modelo de clustering. Hoy: investigación. Próximo: profundizar en servicios de Google Cloud Platform. Benjamín Cerón: Creó el documento de Impediment Log, el documento del Burndown Chart y las minutas de las daily meetings. Pendiente/por hacer: completar el Sprint Backlog (horas), comenzar a rellenar el Burndown Chart y terminar de elaborar las minutas.