ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 06 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 012 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Siguió avanzando en la configuración de la instancia de la base de datos de prueba (IP permitida y credenciales en el .env), mantuvo la API de prueba que devuelve datos y afinó el dashboard para reflejar correctamente la información almacenada. Continuará en la misma línea: diseñará gráficos con interactividad, incorporará nuevos visuales si se requieren e incluirá descripciones de cada variable para facilitar su comprensión. Cristóbal Álvarez: Prosiguió con el flujo de datos iniciando desde la muestra aleatoria del dataframe, la limpieza y el encoding de variables, y se mantuvo preparando la selección de variables para el modelo de clustering y el arranque del entrenamiento. Seguirá con lo mismo, ampliando la configuración de servicios en la nube (Pub/Sub y Dataflow) y completando el relleno de tablas que alimentan la base para las primeras pruebas. Benjamín Cerón: Se mantuvo actualizando el Sprint Backlog tras agregar nuevas tareas a una historia, registró las horas diarias en el Burndown Chart y continuó consolidando las minutas de las daily meetings. Del mismo modo, siguió afinando el Impediment Log, ajustando estados y normalizando responsables por rol del equipo Scrum, y continuará en esa misma línea de trabajo.