ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 09 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 015 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Implementé el modelo de clustering dentro de la plataforma, integrándolo con los datos procesados desde la base de datos y asegurando que los resultados se reflejaran correctamente en el dashboard. Se realizaron pruebas iniciales para validar la estabilidad del modelo y la coherencia de los resultados obtenidos en tiempo real. Cristóbal Álvarez: Continué con la implementación del pipeline de procesamiento de datos, encargado de recibir los registros desde Pub/Sub y transformarlos antes de insertarlos en la base de datos PostgreSQL. Además, se añadieron las tablas solicitadas por el developer principal. También, realicé la inserción de datos base que sirven para alimentar las demás tablas, validando la consistencia y el formato de los registros. Benjamín Cerón: Trabajé en la creación de funciones dentro de la base de datos que verifican si un nuevo registro contiene valores que puedan considerarse una alerta, permitiendo así detectar posibles anomalías antes de la inserción. Además, desarrollé una función adicional que, en caso de detectar una anomalía, inserta automáticamente la alerta junto con el valor problemático en la tabla “detalle_alerta”. Finalmente, implementé un trigger que ejecuta estas funciones cada vez que se inserta un nuevo registro, asegurando un monitoreo continuo e inteligente de los datos en la base.