ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 017 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 3 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Estuvo trabajando en la fase inicial del login de administrador, diseñando la estructura base del sistema de autenticación y preparando los primeros endpoints junto al middleware necesario para gestionar las peticiones. La implementación se centró en dejar sentada la lógica fundamental para continuar con el desarrollo del flujo completo. Cristóbal Álvarez: Avanzó en las etapas iniciales del modelo y la base de datos, ajustando el script de pruebas y preparando los mecanismos para insertar datos de forma controlada. Se enfocó en el diseño y la implementación básica de la estructura que permitirá posteriormente validar casos límite y ampliar la dimensionalidad del modelo. Benjamín Cerón: Trabajó en la base de la Historia 15, diseñando la estructura inicial de la tabla que mostrará las alertas almacenadas y configurando la primera versión de la consulta a la base de datos. Dejó implementada la funcionalidad básica de visualización, que luego sería extendida con nuevas columnas y ajustes en el frontend.