ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 020 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 4 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Implementó el login de administrador y dejó configurados los endpoints y el middleware necesarios para asegurar el flujo de autenticación y autorización. Como siguiente paso, desarrollará la funcionalidad de configuración del dashboard dentro del panel de administración. Cristóbal Álvarez: Ajustó el script de la base de pruebas para poder insertar registros erróneos y validar casos límite, y comenzó a trabajar el modelo aumentando su dimensionalidad (nuevas características). Pendiente: auditar columnas de la BD para decidir qué agregar o quitar, normalizar la tabla de reportes para disminuir ruido y definir correctamente la tabla de intersección. Benjamín Cerón: Avanzó en la Historia 15 creando y finalizando la tabla que despliega las alertas almacenadas con columnas básicas de momento; actualizó la consulta a la BD y adaptó la página para mostrar las nuevas columnas. El desarrollo está prácticamente listo y se enfocará en pulir detalles de consultas y estilos para cerrar la funcionalidad mañana.