ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 023 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 7 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Dedicó la jornada a investigar la lógica del administrador en el Dashboard, analizando distintas formas de controlar la visibilidad y permisos de los gráficos según el rol. El objetivo fue definir una base sólida para que las funciones de configuración del panel sean exclusivas del administrador, garantizando un comportamiento seguro y diferenciado respecto al usuario general. Cristóbal Álvarez: Comenzó revisando la Historia de Usuario 3, enfocándose en reducir la complejidad del modelo y la cantidad de variables utilizadas en los gráficos, con el objetivo de optimizar el rendimiento general. Paralelamente, realizó una revisión del script de la base de datos de prueba, preparando el entorno para insertar filas erróneas y validar cómo responde el sistema ante datos inconsistentes. Benjamín Cerón: Inició el rellenado del Sprint Backlog del Sprint 2, organizando las tareas correspondientes a cada historia de usuario y ajustando los tiempos estimados según los avances del equipo. Además, comenzó a actualizar el Burndown Chart, registrando las horas trabajadas en los primeros días del sprint para mantener la trazabilidad del progreso.