ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 024 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 8 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Implementó el checkbox de control para el Dashboard, el cual permitirá al administrador activar o desactivar gráficos de manera visual e intuitiva. Con esta funcionalidad sentó las bases de la futura gestión dinámica de componentes dentro de la interfaz. Planea avanzar en la integración del estado de los gráficos y la persistencia de esa información. Cristóbal Álvarez: Avanzó en la configuración del entorno de pruebas, ajustando la estructura de las tablas para facilitar el proceso de validación de datos. Además, empezó a planificar el aumento de la dimensionalidad del modelo de clustering, investigando la factibilidad de incorporar nuevas variables sin comprometer la estabilidad ni el tiempo de ejecución del modelo. Benjamín Cerón: Continuó completando el Sprint Backlog, incorporando nuevas tareas derivadas de las reuniones del equipo y asegurando que todas las historias del sprint estuvieran correctamente detalladas. En paralelo, avanzó en el Burndown Chart, actualizando las horas consumidas por jornada y preparando el formato para los registros diarios de la semana.