ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 028 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 10 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Continuó con la integración del control de visibilidad de gráficos, comprobando la coherencia entre el panel de administrador y la vista del usuario final. Su próximo paso será vincular la información directamente con la base de datos, para que el estado de los gráficos se mantenga actualizado incluso tras reinicios o actualizaciones del sistema. Cristóbal Álvarez: Entrenó nuevamente el modelo de clustering utilizando el 80 % del dataset, con el propósito de obtener métricas más representativas de ejecución y desempeño. Mencionó que el proceso tomará tiempo, pero será clave para validar la robustez del modelo. También comenzó a revisar la estructura de las tablas asociadas a los reportes para detectar redundancias y posibles normalizaciones. Benjamín Cerón: Trabajó en la actualización del Burndown Chart, incorporando los cambios más recientes en horas y actividades. Paralelamente, apoyó a Cristóbal en la revisión de los modals y otros componentes, contribuyendo con observaciones de usabilidad y ajustes menores en el frontend. También registró avances en la documentación de las historias del sprint, reflejando las últimas decisiones tomadas por el equipo.