ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 030 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 12 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Realizó la modificación de los archivos JSON de centroides y parámetros de escalado, asegurando que el modelo de clustering refleje correctamente los nuevos valores. Además, actualizó el gráfico de clustering a un formato 3D, permitiendo visualizar con mayor claridad las dimensiones y mejorar la interpretación de los resultados. Como parte de este trabajo, también dejó preconfigurados algunos gráficos de ejemplo para ser utilizados en pruebas posteriores. Cristóbal Álvarez: Realizó ajustes en el script de funciones de alertas para que coincidieran con los umbrales establecidos, garantizando que los disparadores respondieran correctamente ante los nuevos valores. Al mismo tiempo, efectuó correcciones adicionales al modelo de clustering para incorporar más dimensiones, consolidando un conjunto de variables mejor representado. Benjamín Cerón: Realizó ajustes en las plantillas de Historias de Usuario y del Product Backlog, aplicando las modificaciones correspondientes tras la revisión del sprint. También consolidó los registros de horas trabajadas y verificó la coherencia entre los documentos administrativos del proyecto.