ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 031 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 13 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Implementó un toast de confirmación para notificar al administrador cuando los cambios en la configuración de los gráficos son guardados exitosamente. También añadió botones de “Guardar” y “Cancelar” al checklist de gráficos para optimizar la interacción del usuario en el panel de configuración. Como siguiente paso, modificará la lógica de conexión para que el sistema opere directamente con la base de datos en lugar de depender de los archivos locales. Cristóbal Álvarez: Dedicó la jornada a depurar la aplicación para asegurar su compatibilidad completa con Windows, corrigiendo errores menores detectados durante las pruebas. Paralelamente, refinó la visualización de los gráficos del modelo para lograr un aspecto más limpio y comprensible, y comenzó a rellenar las tablas con los datos correspondientes, asegurando consistencia y completitud en la base de producción. Benjamín Cerón: Finalizó el Burndown Chart, asegurando que reflejara correctamente las horas y el avance total del Sprint 2. Cuadró el Sprint Backlog con los tiempos registrados y procedió a planificar el Sprint 3, dejando preparado el nuevo ScrumBoard. Además, realizó la Sprint Review y la Sprint Retrospective, cerrando formalmente el Sprint 2 y documentando los acuerdos para la siguiente iteración.