ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 05 de Noviembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 3 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Conversar el avance de las tareas acordadas para cada uno en el Sprint |
| 2 | Mencionar cualquier impedimento existente |
| 3 | Tareas que se van a realizar y acuerdos del equipo |

- Desarrollo de la Reunión

Cristóbal Álvarez: Continuó con el desarrollo del gráfico de serie temporal, preparando la estructura de datos necesaria para representar la evolución de las variables ambientales a lo largo del tiempo. Trabajó en los ejes, escalas y comportamiento dinámico del gráfico, avanzando en la historia asociada al alias “Gráfico de serie temporal”. Diego Herrera: Continuó refinando el formato del PDF, trabajando en la disposición de elementos, espaciado y consistencia del contenido exportado. Validó además que los datos utilizados en los gráficos se incorporaran correctamente al PDF sin pérdida de contexto ni formato, fortaleciendo el cumplimiento de la funcionalidad solicitada. Benjamín Cerón: Continuó colaborando con Cristóbal en la revisión del gráfico de serie temporal, comprobando cambios en ejes, valores y comportamiento visual al modificar rangos de fechas. Paralelamente actualizó el Scrumboard del Sprint 3, registrando las historias y sus tareas asociadas.