ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 06 de Noviembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 4 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Conversar el avance de las tareas acordadas para cada uno en el Sprint |
| 2 | Mencionar cualquier impedimento existente |
| 3 | Tareas que se van a realizar y acuerdos del equipo |

- Desarrollo de la Reunión

Cristóbal Álvarez: Dedicó la jornada a ajustar y corregir gráficos existentes, afinando valores, escalas y etiquetas para mejorar su coherencia con la información proveniente del backend. Estos ajustes respondieron al alias “Visualizar estadísticas descriptivas en los gráficos”, contribuyendo a mejorar la claridad y comprensión de datos por parte del usuario. Diego Herrera: Se concentró en pruebas de visualización del PDF, verificando que el archivo generado se adaptara correctamente a distintos tamaños de contenido y que los elementos dinámicos —como gráficos o texto variable— se mantuvieran ordenados. Ajustó detalles en estilos y márgenes para garantizar un aspecto más profesional del documento. Benjamín Cerón: Dedicó la jornada a apoyar en la corrección de gráficos existentes, verificando etiquetas, escalas y la coherencia visual de los datos ajustados por Cristóbal. Además, avanzó en la documentación del sprint, redactando las primeras Daily Meetings y organizando evidencias parciales.