ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 07 de Noviembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 5 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Conversar el avance de las tareas acordadas para cada uno en el Sprint |
| 2 | Mencionar cualquier impedimento existente |
| 3 | Tareas que se van a realizar y acuerdos del equipo |

- Desarrollo de la Reunión

Cristóbal Álvarez: Validó la integración entre el filtro temporal, los gráficos de serie temporal y los gráficos previamente ajustados. Probó distintos intervalos de tiempo para asegurar que todos los elementos del dashboard reaccionaran de manera consistente y sin errores. Finalizó la primera semana dejando la temporalidad funcional y estable. Diego Herrera: Consolidó la estructura final del reporte PDF, realizando las últimas correcciones necesarias antes del cierre de la historia. Validó la correcta integración entre frontend y backend para asegurar que los datos enviados al generador del PDF se procesaran sin errores. Con este avance, dejó lista la funcionalidad para revisión y testing interno. Benjamín Cerón: Revisó junto a Cristóbal la interacción completa entre el filtro temporal, el gráfico de serie temporal y los gráficos ya corregidos. Probó escenarios con diferentes intervalos de fechas para detectar comportamientos irregulares. También dejó actualizado el Impediment Log con los bloqueos identificados durante la semana.