Review Sprint 3

| Fecha: | 14 de Noviembre del 2025 |  | Inicio | 18:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 19:00 |
| Tipo Reunión: | Presencial |  | Virtual | X |
| Tema | Funcionalidades Sprint 3 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Catalina Pichincura | Product Owner |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristóbal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Presentación del incremento desarrollado durante el Sprint 3. |
| 2 | Validación de historias de usuario completadas. |
| 3 | Observaciones y propuestas de mejora para el Sprint 4. |

- Desarrollo de la reunión

En este sprint se completaron todas las historias planificadas, centradas en mejorar la experiencia de visualización, la generación de reportes y la eficiencia del dashboard. Se implementó el filtro por rango de fechas, permitiendo a los usuarios analizar periodos específicos sin recargar la página, y se incorporó un nuevo gráfico de serie temporal con ejes dinámicos y actualización automática de los datos ambientales. El formato de los reportes PDF fue rediseñado, integrando descripciones, etiquetas y unidades claras para cada gráfico, mejorando la interpretación de la información generada. Asimismo, se llevaron a cabo pruebas de exportación y validación que aseguraron la integridad de los datos al generar los informes, y se optimizó la estructura visual del dashboard, haciéndolo más consistente y adaptado a distintos dispositivos. El equipo validó también la correcta integración con la API Meteosource, garantizando la obtención confiable de temperaturas actuales por zona y actualizaciones automáticas a intervalos regulares. El Burndown Chart mostró un avance sostenido con finalización del trabajo dentro del plazo estimado. Se destacó la mejora en la coordinación del equipo y la resolución eficiente de impedimentos, consolidando la estabilidad del sistema antes de su despliegue final. Para el siguiente sprint, se definió como objetivo fortalecer la generación de métricas de uso, registrar visitas y completar la integración con el entorno productivo en Google Cloud Run.