ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 20 de Noviembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 4 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Conversar el avance de las tareas acordadas para cada uno en el Sprint |
| 2 | Historias de usuario que estarán en el Sprint 4 |
| 3 | Tareas que se van a realizar y acuerdos del equipo |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Avanzó a la siguiente etapa de la historia H28, conectando el contenedor con Cloud Run desde el entorno de pruebas. Realizó las primeras validaciones para asegurar que el servicio respondiera correctamente a través de la URL generada por la plataforma. Ajustó parámetros de despliegue relacionados con memoria, región y concurrencia. Cristóbal Álvarez: Continuó desarrollando la historia H29, implementando la lógica para diferenciar las distintas fuentes de datos en la base. Probó la lectura desde el frontend para confirmar que las visualizaciones pudieran identificar qué dispositivo originó cada medición. Refinó índices y validaciones para optimizar consultas. Benjamín Cerón: Finalizó su apoyo técnico a Cristóbal revisando la ejecución de consultas y detectando inconsistencias menores en datos de prueba. También avanzó en la preparación del Scrumboard visual del sprint y dejó organizado el material para la Review y Retrospectiva.