Retrospectiva del primer Sprint 4

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Team Scrum: Durante el Sprint 4 se completaron las funcionalidades finales del proyecto EcoPulse, consolidando un producto completamente funcional, desplegado en la nube y con una base de datos optimizada para múltiples dispositivos. Se logró el despliegue exitoso del sistema en Google Cloud Run, integrando un pipeline de CI/CD con GitHub Actions que automatiza el proceso de build–push–deploy. Asimismo, la reestructuración de la base de datos por dispositivo permitió ordenar las mediciones de forma escalable y consistente. El equipo trabajó de forma coordinada pese a la naturaleza técnica del sprint, cerrando todas las tareas planificadas y dejando el sistema estable, probado y documentado. La documentación final —incluyendo Burndown Chart, Sprint Backlog, Daily Meetings, Review y Retrospectiva— quedó completa y bien alineada con todo el proceso del proyecto. Product Owner: La validación del Sprint 4 se desarrolló de manera fluida, con una participación activa en la revisión final del producto. La Product Owner destacó la estabilidad de la plataforma, el despliegue en la nube y la posibilidad de gestionar datos de múltiples dispositivos como puntos clave del éxito del proyecto. Su feedback permitió confirmar que los objetivos generales del sistema fueron logrados, ratificando que EcoPulse cumple los requerimientos funcionales y es apto para su presentación final. Scrum Master: El Scrum Master mantuvo una coordinación efectiva durante la última iteración, asegurando que las ceremonias se realizaran según lo planificado y que el equipo pudiera enfocarse en los puntos críticos del sprint. Se resolvieron impedimentos de manera oportuna, especialmente aquellos relacionados con ajustes del pipeline y despliegue cloud. La organización del sprint, la transparencia en las tareas y la actualización constante del tablero contribuyeron al cierre ordenado del proyecto. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (Errores) | Team Scrum: Algunas configuraciones iniciales del pipeline de GitHub Actions requirieron más tiempo del estimado debido a permisos, variables de entorno y ajustes en secretos. La construcción de imágenes Docker fue más lenta de lo esperado, lo que extendió sesiones de prueba. La reestructuración final de la base de datos generó pequeños ajustes adicionales en el frontend, que debieron resolverse antes del cierre del sprint. Product Owner: Aunque la comunicación fue constante, surgieron algunas observaciones tardías relacionadas con la presentación de datos por dispositivo, lo que obligó a realizar pruebas adicionales en los últimos días del sprint para garantizar la coherencia del sistema antes de cerrar el proyecto. Scrum Master: Algunos impedimentos técnicos no quedaron registrados formalmente en el Impediment Log, lo cual dificultó su trazabilidad posterior. También se detectaron pequeñas diferencias entre las horas estimadas y las reales, afectando brevemente la precisión del Burndown Chart durante los primeros días del sprint. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Team Scrum: Se recomienda optimizar con anterioridad la estructura del contenedor Docker y su pipeline, para reducir procesos iterativos en el despliegue. También sería útil establecer pruebas automatizadas desde etapas tempranas para detectar errores antes de la integración. Finalmente, reforzar documentación técnica modular ayudaría a agilizar ajustes en etapas de cierre. Product Owner: Para futuros proyectos, se propone formalizar revisiones intermedias de criterios de aceptación para evitar cambios tardíos y asegurar alineación temprana con el equipo. La PO podría participar también en pruebas funcionales de mitad de sprint para detectar discrepancias antes de la etapa de cierre. Scrum Master: Se recomienda fortalecer el uso del Impediment Log durante el desarrollo e impulsar prácticas de automatización para el seguimiento de tareas. Además, promover retrospectivas breves durante el sprint podría permitir correcciones tempranas antes de llegar a la retrospectiva final. |