Review Sprint 4

| Fecha: | 14 de Noviembre del 2025 |  | Inicio | 18:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 19:00 |
| Tipo Reunión: | Presencial |  | Virtual | X |
| Tema | Funcionalidades Sprint 4 y Cierre del proyecto. |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Catalina Pichincura | Product Owner |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristóbal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Presentación del incremento final desarrollado en el Sprint 4 (Cierre del proyecto) |
| 2 | Validación de historias de usuario completadas. |
| 3 | Observaciones finales y recomendaciones para futuras mejoras de la plataforma |

- Desarrollo de la reunión

Durante la Sprint Review del Sprint 4, el equipo presentó los avances correspondientes a las dos historias clave definidas para esta última iteración del proyecto: el despliegue de EcoPulse en Google Cloud Run usando un contenedor Docker optimizado (H28) y la implementación de una estructura de base de datos capaz de diferenciar las fuentes de datos por dispositivo (H29). Estas funcionalidades representan el componente final necesario para que EcoPulse pueda operar de manera integral, escalable y preparada para su uso real. Diego mostró el funcionamiento completo del despliegue automático en la nube, implementado mediante GitHub Actions y un pipeline que permite construir, empujar y desplegar la imagen Docker de forma continua. Durante la demostración, el servicio ejecutado en Cloud Run respondió correctamente, mostrando estabilidad, baja latencia y un entorno seguro sin necesidad de administración de servidores. Se validó además el comportamiento del sistema a través de Cloud Logging y las variables de entorno configuradas. Cristóbal presentó la nueva estructura de base de datos por dispositivo, con la cual EcoPulse ahora puede almacenar y consultar mediciones de múltiples fuentes simultáneamente sin perder organización o coherencia. Mostró las tablas actualizadas, las relaciones aplicadas y las pruebas realizadas para validar la lectura de datos en el dashboard. Esto asegura que el sistema esté preparado para escalar y recibir datos de más dispositivos en un futuro. Finalmente, Benjamín expuso la documentación completa del Sprint 4 y del proyecto, incluyendo el Sprint Backlog, Burndown Chart, Daily Meetings, Impediment Log, Sprint Review, Sprint Retrospective y el Informe Final. Esta documentación consolida el trabajo realizado a lo largo de los cuatro sprints, dejando evidencia clara del proceso de desarrollo y del estado actual del producto. Se concluyó que el incremento del Sprint 4 cumple los criterios de aceptación y representa el cierre exitoso del proyecto EcoPulse, dejando la plataforma completamente funcional, desplegada, documentada y lista para evaluación.