ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 02 de Septiembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 002 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Designación de tareas |
| 2 | Acuerdos de tareas |
| 3 | Revisión del avance de las tareas |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Continuó con la configuración del repositorio y realizó ajustes en la base de datos PostgreSQL, añadiendo tablas y relaciones básicas. Cristobal Álvarez: Terminó la configuración del entorno virtual y dependencias, asegurando compatibilidad entre los componentes. Inició además la creación del documento de riesgos iniciales con el apoyo de Benjamín.. Benjamín Cerón: Avanzó en la documentación técnica inicial, registrando las decisiones de arquitectura y las herramientas utilizadas. También apoyó la definición del pipeline de datos, estructurando el flujo entre Pub/Sub y DataFlow para la siguiente jornada.