ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 03 de Septiembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 003 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Designación de tareas |
| 2 | Acuerdos de tareas |
| 3 | Revisión del avance de las tareas |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Cerró la estructura base del frontend y conectó el navbar con las vistas del sprint. Del lado backend, preparó los endpoints mínimos para validar la conexión con la base y dejó armada la capa de servicios para el pipeline de datos (stub), de modo que luego pueda enchufarse a Pub/Sub/Dataflow sin romper la UI. Cristobal Álvarez: Terminó el ajuste del esquema en PostgreSQL y dejó creadas las tablas iniciales. Inició la maqueta del pipeline base: definió el tópico de Pub/Sub y bosquejó el flujo de Dataflow que transformará datos antes de insertarlos. Documentó las consideraciones para facilitar futuros experimentos de clustering. Benjamín Cerón: Consolidó la documentación técnica de arquitectura y actualizó el Product Backlog en Trello con criterios de “Definition of Done” por tarea. Apoyó a Diego en pruebas manuales de navegación y a Cris en la verificación de nombres de tablas y campos.