ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 12 de Septiembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 003 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Cristóbal Álvarez: Retomó el diseño de la base ajustando entidades y relaciones propuestas en Lucidchart y comenzó a preparar el esquema inicial en PostgreSQL a través de pgAdmin. Avanzó en criterios de normalización y dejó pendiente la validación final de llaves y restricciones para completar el primer script de creación. Diego Herrera: Continuó con la estructura del frontend, añadiendo estilos básicos (colores de fondo y jerarquía de títulos) y primeras reglas de responsividad para el navbar. Validó la navegación entre páginas y dejó preparado el terreno para integrar componentes visuales en la siguiente iteración. Benjamín Cerón: Extendió el trabajo del día anterior afinando la priorización en el Product y Sprint Backlog y organizando la documentación relacionada. Profundizó en la investigación del Burndown Chart, definiendo el formato a utilizar y los datos mínimos necesarios para su confección en la próxima etapa.