ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 29 de Septiembre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 007 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Avanzó con una interfaz gráfica básica. Pendiente: conexión a la base de datos y el diseño de la interfaz web (colores, formato y elementos visuales). Próximo paso: abordar las historias relacionadas con gráficos y datos Cristóbal Álvarez: Trabajó el SQL de la base de datos, corrigió redundancias y elaboró el script de BD. Pendiente: crear y aprovisionar las bases de prueba y producción, generar el script de simulación y poblar las tablas del modelo. Próximo paso: aprovisionar la BD de pruebas y alimentarla con el script. Benjamín Cerón: Revisó la documentación existente y faltante, y dejó listo el Product Backlog. Pendiente: finalizar el Sprint Backlog y construir el Burndown Chart del Sprint 1. Próximo paso: terminar el Sprint Backlog, investigar la construcción del Burndown Chart y solicitar una plantilla al profesor.