ACTA DE DAILY MEETING

| Fecha: | 01 de Octubre 2025 |  | Inicio | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Google Meet |  | Término | 12:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | X |
| N° | 009 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristobal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Estado de Avance de las tareas |
| 2 | Tareas que se continuarán realizando |
| 3 | Tareas que se planean realizar al terminar las actuales |

- Desarrollo de la Reunión

Diego Herrera: Avanzó en la interfaz y agregó un formulario a la web. Falta iniciar la creación de gráficos y conectar a la base de datos. Próximo: organizar el contenido y realizar la conexión a la BD. Cristóbal Álvarez: Alimentó la BD de prueba y creó el script de datos del dispositivo con valores acordes a la zona. Falta limpiar datos no válidos y entrenar el modelo de clustering. Próximo: alimentar las BDs (real y de prueba) y completar el relleno de tablas. Benjamín Cerón: Avanzó con el Burndown Chart e investigó documentación. Falta terminar el Burndown Chart del Sprint 1. Próximo: finalizarlo e iniciar la creación de documentos de Daily Meeting con un formato establecido, ya que se encontraban solo en documentos de texto y se presentarán como evidencia como word.