Review Sprint 1

| Fecha: | 10 de Octubre del 2025 |  | Inicio | 18:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Discord |  | Término | 19:00 |
| Tipo Reunión: | Presencial |  | Virtual | X |
| Tema | Funcionalidades Sprint 1 |  |  |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Benjamín Cerón | Scrum Master |
| Cristóbal Álvarez | Team Scrum |
| Diego Herrera | Team Scrum |

- Agenda

| N° | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Presentación del incremento desarrollado durante el Sprint 1. |
| 2 | Validación de historias de usuario completadas. |
| 3 | Observaciones y propuestas de mejora para el Sprint 2. |

- Desarrollo de la reunión

- Durante la Sprint Review se presentaron los resultados del Sprint 1, mostrando el incremento funcional del sistema EcoPulse. El equipo explicó la implementación del Dashboard principal, incluyendo las gráficas interactivas, las tarjetas KPI, la exportación de reportes en formato PDF/CSV y el sistema de alertas en tiempo real mediante Server-Sent Events (SSE). - Todas las historias planificadas en el Sprint Backlog fueron completadas con éxito y validadas internamente. El Burndown Chart reflejó una tendencia constante a la baja hasta llegar a cero, demostrando una buena planificación y control del esfuerzo. - Se destacó la correcta integración entre frontend y backend, logrando conectar la base de datos PostgreSQL con los componentes visuales del dashboard. También se comentó la necesidad de mejorar la compatibilidad entre sistemas operativos (Mac y Windows) y fortalecer la comunicación con el Product Owner, quien no participó en esta revisión. - Finalmente, se acordó mantener la estructura actual del tablero Trello y reforzar el uso de documentación compartida en Drive para el seguimiento del Sprint 2.